Anunt publicitar

Comuna Dabaca, implementează, in calitate de beneficiar, investitia  Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic privind: “Realizare unei capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Dăbâca” cod SMIS 315369

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru investiția: Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic privind: “Realizare unei capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Dăbâca” cod SMIS 315369

DETALIILE PRIVIND OBIECTUL ACHIZITIE SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI SI STUDIUL DE FEZABILITATE , CARE POT FI SOLICITATE LA ADRESA DE EMAIL contact@primaria-dabaca.ro sau pe https://primaria-dabaca.ro/informatii-de-interes-public/fondului-de-modernizare/

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în FORMULARE, precum si toate celelate declaratii , vor fi trimise la:

Adresa : Comuna Dabaca , nr. 339; Judetul Cluj;

Telefon /Fax / Mobil : 0364.355.973, fax 0264-355.951,

E – mail: contact@primaria-dabaca.ro,

Cod fiscal : 4378824,

Primar : EMIL CIOBAN

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Valoare estimata 803.294,77 lei +TVA

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Durata totala de realizare a investitiei este de 6 luni (pag. 122 grafic), de la data emiterii ordinului de incepere, din care :

-proiectare 1 luna, de la data emiterii ordinului de incepere proiectare,

-executie 5 luni, de la data emiterii ordinului de incepere executie.

Doar ofertele depuse de ofertanții calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice conform caietului de sarcini atasat , vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

In cadrul propunerii tehnice vor fi atasate toate documentele solicitate in CS.

Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 18.08.2025 ORA 12.00.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de .5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.